## Slide 1
非标自动化设备
客服系统建设
完整设计方案汇报
2025年12月 | Jinkaibo Automation

## Slide 2
01 系统背景与现状
公司现状
200+ 员工规模
80+ 工程师
200+ 并行项目
50-200 活跃客户
关键痛点
💬 客户问题反馈渠道混乱
⏱️ 问题处理周期长，追踪困难
🔗 客服与工程部门信息不通
📊 缺乏系统化的数据积累
🔄 知识重复整理，经验无法复用

## Slide 3
02 系统建设目标
📋
统一的问题管理
现场快速上报，自动分配，实时追踪
⏰
规范的流程管理
SLA机制，优先级规则，超期预警
🔍
知识库建设
问题解决方案沉淀，经验快速复用
📊
数据驱动改进
可视化报表，质量指标，持续优化

## Slide 4
03 系统整体架构
用户界面层
小程序（现场工程师） | Web端（客服/高工）
↓
核心业务模块
客户信息 | 设备管理 | 问题管理 | 协作沟通
↓
数据与分析
PostgreSQL数据库 | 数据分析与报表
↓
系统集成
企业微信智能表格 | ERP系统

## Slide 5
04 七大核心模块
1
客户信息
客户档案、联系人、沟通记录
2
设备管理
设备档案、版本管理、维保计划
3
问题管理
工单创建、分诊、诊断、解决
4
协作沟通
内部评论、@提醒、通知机制
5
技术文档
知识库、判断卡、常见问题
6
数据分析
统计报表、质量指标、趋势分析
7
系统集成
ERP对接、企业微信同步

## Slide 6
05 客户信息 & 设备管理模块
客户信息模块
✓ 客户档案管理
✓ 客户分级
✓ 沟通记录追踪
✓ 维保服务历史
✓ 客户工单统计
设备管理模块
✓ 设备档案
✓ 二维码扫码快查
✓ 版本管理
✓ 维保计划与提醒
✓ 附件管理

## Slide 7
06 问题管理模块 - 核心流程
1
现场上报
快速2分钟扫码上报
2
自动分配
优先级计算与分配
3
分诊诊断
高工输出根本原因
4
方案发布
发布解决方案
5
验证执行
现场验证方案有效
6
工单关闭
满意度评分入库
客服角色：全程跟进、超期催办、推送方案、确认验证

## Slide 8
07 客服工作界面 - 待办清单
优先级
工单ID
问题描述
当前状态
操作
🔴 P1超期
TK-001
生产线停线
待分诊超4h
催办 | 备注
🔴 P1超期
TK-002
停线问题
方案已出超2h
推送 | 跟进
🟡 P2
TK-010
卡顿问题
等验证
查看 | 跟进
🟡 P2
TK-011
通讯异常
分诊中
查看 | 催办

## Slide 9
08 优先级与SLA管理机制
优先级
触发条件
VIP客户
标准客户
P1
生产线停线
30分钟
4小时
1小时
8小时
P2
生产受影响
1小时
24小时
2小时
48小时
P3
一般问题
4小时
5天
4小时
5天
P4
非关键问题
8小时
10天
8小时
10天
智能化特性：
✓ 自动优先级计算
✓ 实时超期预警
✓ 技术主管可手工调整
✓ SLA历史记录与审计

## Slide 10
09 现场工程师小程序功能
📱
快速上报
• 扫码获取设备信息
• 2分钟完成上报
• 支持离线草稿
📷
证据上传
• 照片、视频、日志文件
• 弱网断点续传
• 自动压缩优化
✅
验证执行
• 查看解决方案
• 执行验证清单
• 提交验证结果
💬
沟通记录
• 记录客户沟通内容
• 快速备忘录功能
• 跟进事项提醒
🔍
快查功能
• 扫码快速查客户
• 查看设备历史问题
• 离线数据支持
📊
我的绩效
• 本月工单数统计
• 完整率/排名
• 个人KPI监控

## Slide 11
10 协作沟通 & 知识库模块
协作沟通功能
✓ 工单内部评论
✓ @提醒指定成员
✓ 高工发起追问
✓ 实时通知和提醒
✓ 完整的沟通历史
✓ 客户沟通备忘录
知识库与文档
✓ 判断卡库
✓ 常见问题库
✓ 解决方案库
✓ 设备手册和图纸
✓ 经验分享
✓ 全文搜索

## Slide 12
11 数据分析与报表模块
📈
客服指标
→ 平均响应时间
→ 工单处理周期
→ 一次解决率
→ 客户满意度
👨‍💼
工程师绩效
→ 工单分配统计
→ 诊断准确度
→ 返工率
→ 工作量分析
🎯
质量指标
→ SLA达成率
→ 问题首发分布
→ Top问题域
→ 趋势分析
👥
客户分析
→ 客户工单统计
→ 问题频率分析
→ 客户健康度评分
→ 流失风险预警

## Slide 13
12 实施路线图（4个阶段）
第1阶段
第1-2周
基础建设
企业微信表格搭建 • PostgreSQL数据库建设 • 数据同步引擎开发 • 基础Web页面上线
第2阶段
第3-4周
工单系统完善
现场小程序核心功能 • 客服待办清单 • SLA和优先级管理 • 基础报表上线
第3阶段
第5-6周
高级功能与优化
协作沟通完整化 • 知识库建设 • 高级报表和分析 • 移动端优化
第4阶段
持续优化
创新与扩展
AI辅助诊断 • 智能推荐解决方案 • 多渠道集成 • 自助服务门户

## Slide 14
13 预期收益与价值
⚡
效率提升
问题响应时间 ↓ 50%
客服工作量 ↓ 30%
重复问题处理 ↓ 60%
😊
满意度提升
客户满意度 ↑ 40%
问题透明度 实时可查
沟通效率 ↑ 3倍
📚
知识积累
知识库覆盖 100+ 案例
经验复用率 ↑ 80%
新员工培养 ↓ 50%
📊
数据驱动
数据可视化 完整覆盖
决策支持 数据化
持续改进 有据可依

## Slide 15
14 关键成功因素与风险
✓ 成功因素
领导层支持与推动
现场工程师配合使用
客服团队培训充分
数据质量管理严格
持续的迭代优化
工作流程配套调整
⚠️ 主要风险
采用阻力（人员培训）
数据不一致问题
高工工作量突增
系统集成复杂度
知识库建设缓慢
性能瓶颈
建议：
• 分阶段实施，先试点后推广
• 建立专项小组负责推进
• 定期收集反馈，快速迭代
• 建立激励机制鼓励参与

## Slide 16
15 下一步行动计划
即日起
方案评审与确认
相关部门充分讨论设计方案 • 确认需求优先级 • 确定实施时间表
第1周
成立项目小组
产品经理：需求管理 • 开发负责人：系统建设 • 业务负责人：流程优化
第2-4周
第1期开发与上线
企业微信表格搭建 • 数据库和API开发 • 小程序初版上线
第5-8周
迭代和优化
收集用户反馈 • 快速修复问题 • 逐步推广使用

## Slide 17
16 总结
系统建设核心价值
🎯
问题管理
从混乱到有序，快速响应客户需求
🤝
团队协作
打破部门壁垒，信息透明流动
📈
数据驱动
从经验到数据，科学决策支撑
💡
知识沉淀
从零散到体系，经验快速复用
我们的目标
建设一个"高效、透明、智能"的客服系统
为客户提供优质的服务体验 • 为团队提供高效的工作工具 • 为公司提供数据驱动的决策支持